Sprint Review

19.01.18

Team C-132

(Adam Domanski, Reinhold Maschkiwitz, Kevin Zilke)

Projekt: Kahoot-Klon

Anwesend: Adam Domanski, Reinhold Maschkiwitz, Kevin Zilke

Abwesend: -

Ziel des Sprints:

Das Team hat es sich zur Aufgabe in dieser Woche gemacht, erste Seiten bzw. Templates in HTML/CSS erstellt zu haben. Zudem hatte jeder noch eine eher individuelle Aufgabe: Kevin -> Expertwenwissen JavaScript, Reinhold -> Datenbanktickets abarbeiten, Adam -> Zusatzaufgabe Softwaretest

Wurde im Sprint realisiert:

Kevin konnte das Expertenwissen schnell nacharbeiten und konnte die Zusatzaufgabe Softwaretest übernehmen, da Adam krankheitsbedingt an zwei Tagen nicht daran arbeiten konnte und die Aufgabe Templates in HTML/CSS realisieren noch ausstand. Auch Reinhold hat zu dem Erfolg des Sprintziels beigetragen mit dem Schließen der Datenbanktickets, das zu einer fertig realisierten Datenbank geführt hat. Bei der Sprintzielsetzung, Template Entwürfe in HTML/CSS zu realisieren, haben wir leider nur die Login Page geschafft, dies ist auch dem Ausfall von Adam geschuldet.